# SmartAgent4 × AIRI 对话-形象联动实施方案

版本：v1.0

目标：将“对话输出”稳定映射为虚拟形象的表情、动作、口型，实现可观测、可回退、可扩展的联动链路。

# 1. 当前现状与问题定义

当前前端已可展示 AIRI 形象并具备鼠标跟随/闲置动画能力，但对话输出与形象表现尚未打通。

核心差异：鼠标跟随属于本地交互层；对话驱动属于语义层，需要通过“语义解析 -> 指令映射 -> 渲染执行”的链路实现。

# 2. 总体实施路径（四阶段）

阶段一：前端直连打通（快速见效）

阶段二：统一协议抽象（降低返工）

阶段三：AIRI Bridge 全链路接入（架构归一）

阶段四：稳定性与体验优化（生产可用）

# 3. 阶段一：前端直连打通（建议先做）

目标：在不依赖 AIRI Runtime 全链路的前提下，让“每条对话回复”都能触发可见表情/动作。

范围：仅改 SmartAgent4 后端输出结构 + 前端舞台事件总线，不改核心业务流程。

主要任务：

1) 后端在对话响应中增加结构化字段，例如 emotion、intent、intensity。

2) 前端 chat 页面在收到消息后，派发 stage directive（expression/motion/lipsync）。

3) useExpressionDriver / useMotionDriver / useLipsyncDriver 消费 directive 并执行。

4) 增加兜底规则：映射失败时默认 neutral + idle。

验收标准：

- 连续 20 轮对话中，90% 以上回复可触发表情变化。

- 任何异常都不影响文本对话（展示失败可降级）。

- 前端可视化面板可看到每次 directive 的原始数据。

预计工期：0.5~1 天。

# 4. 阶段二：统一协议抽象

目标：定义统一的 StageDirective，后续不论走前端直连还是 AIRI Bridge，均复用同一套协议。

建议字段：

- emotion: neutral/happy/sad/angry/surprised/...

- expression: 模型表情名

- motion: 模型动作名

- intensity: 0~1

- durationMs: 持续时长

- priority: chat > hover > idle

- traceId: 追踪链路ID

主要任务：

1) 定义 TypeScript 类型与运行时校验（Zod）。

2) 统一映射表（语义标签 -> 具体模型动作名）。

3) 增加版本号与向后兼容处理。

验收标准：

- 同一条 directive 在本地直连和 Bridge 模式表现一致。

- 升级映射表不影响历史消息回放。

预计工期：0.5 天。

# 5. 阶段三：AIRI Bridge 全链路接入

目标：通过 Bridge 将 SmartAgent4 输出转发给 AIRI Runtime，再由 AIRI Runtime 驱动前端。

前置条件：

- AIRI Runtime WebSocket 服务可连接（默认 ws://localhost:6121/ws）。

- Bridge 与 Runtime 协议事件已对齐。

主要任务：

1) 将 StageDirective 封装到 output:gen-ai:chat:message / complete 事件。

2) 对齐 AIRI 端事件消费逻辑（表情、动作、口型、打断策略）。

3) 增加连接状态面板（connected/reconnecting/failed）。

验收标准：

- 断开 Runtime 后，系统自动重连且不影响文本主流程。

- 与阶段一同样的对话，在 Bridge 模式视觉表现一致。

预计工期：1 天（视 Runtime 联调复杂度可浮动）。

# 6. 阶段四：稳定性与体验优化

目标：将联动从“能用”提升到“好用且稳定”。

主要任务：

1) 冲突仲裁：chat 动作高优先级，结束后平滑回 idle。

2) 节流与去抖：避免高频消息造成动作抖动。

3) A/B 参数调优：表情强度、动作时长、口型节奏。

4) 观测告警：失败率、平均渲染延迟、重连次数。

验收标准：

- 长时间运行（2小时）无明显卡顿或动作堆积。

- 联动失败率低于 1%，平均延迟 < 300ms。

预计工期：1~2 天。

# 7. 风险与对策

风险1：模型动作名不一致，导致事件有值但无表现。

对策：建立“模型能力清单”，映射前先校验支持项。

风险2：AIRI Runtime 地址或协议不一致。

对策：加入连接探针与握手日志，先做协议最小闭环。

风险3：多事件并发导致动作冲突。

对策：引入 priority + cancel token + 队列上限。

# 8. 里程碑与交付清单

M1（阶段一完成）：前端可见联动 + 调试面板。

M2（阶段二完成）：统一 StageDirective + 类型校验。

M3（阶段三完成）：Bridge 全链路联调通过。

M4（阶段四完成）：稳定性达标，可作为默认体验。

交付物：

- 方案文档（本文件）

- StageDirective 类型定义与映射表

- 联调脚本与回归检查清单