# SmartAgent4 本地语音（ASR/TTS）双模式方案 — 迭代版

文档版本：v0.2（相对初版 Prompt 的修订）

目标：在 LLM 仍走云端的前提下，为 Faster-Whisper（ASR）与 Piper（TTS）增加可落地的「在线/本地」切换；明确实时性边界、分阶段交付与风险对策。

# 一、架构原则（保持不变）

语音推理放在独立 Python 进程（FastAPI），Node 仅 HTTP/WebSocket 转发，避免在 Node 内嵌 ML。

默认「在线」与现有 DashScope ASR、Emotions-System TTS 完全兼容；「本地」为可选路径。

本地服务仅监听 127.0.0.1，避免局域网误暴露。

# 二、实时性与产品形态（本次迭代重点）

2.1 ASR：Faster-Whisper 擅长「整段/分块转写」，与云端「流式逐字」不是同一机制。

MVP（推荐先做）：浏览器侧按固定间隔或 VAD 停顿提交音频块 → HTTP 转写 → 返回整段或 partial 文本；延迟由「块长」决定，通常可达「说完短句即出字」的体验。

进阶：若要对齐 DashScope 的极低延迟流式，需单独设计 partial 结果协议与更细的分块/VAD，工程量显著增加，不宜与 MVP 混为一谈。

2.2 TTS：Piper 多为「整句合成 WAV」。首包延迟主要来自合成时长与编解码；句子不宜过长，可按标点切句。

结论：本地模式可实现「可感知的实时」，但若以「同传级」为标准，需单独立项做流式 ASR/TTS 协议。

# 三、硬件与模型建议（i7-13700H / 16GB / 无独显）

Faster-Whisper：device=cpu，compute_type=int8，模型优先 base 或 small；避免 large。

模型进程单例常驻，避免多 Worker 重复加载占满内存。

并发：单机单用户场景足够；多会话需排队或限流，否则延迟抖动。

Piper：可选用 zh 系 medium 模型，CPU 推理通常可接受；注意与磁盘 IO（临时 WAV）的平衡。

# 四、VOICE_MODE 状态管理（相对初版的修正）

初版「全局内存变量」在单机开发可用，迭代建议如下：

单机演示：内存 + POST /api/voice-mode 即可；进程重启后恢复默认「在线」。

体验：前端用 localStorage 记住用户选择，初始化时先读本地再与后端对齐，避免刷新后状态闪烁。

若未来多实例/多用户：改为无状态（请求头 X-Voice-Mode）或 Redis；不在此版强制实现。

# 五、接口与数据路径（迭代细化）

5.1 本地 ASR HTTP 接口

建议同时支持：完整文件上传（multipart）与「单块 PCM/WAV」二进制体，便于调试。

浏览器常见 WebM/Opus：服务端或 Node 侧需 ffmpeg（或等价）转为 16kHz mono PCM 再送 Whisper；否则识别失败或质量差。

WebSocket → HTTP 桥接时，不必强行模拟 DashScope 二进制协议；可为「本地模式」定义简化事件（如 asr:partial / asr:final），前端分支更清晰。

5.2 本地 TTS

返回 WAV 二进制或 Base64，与现有 MultimodalSegment / TtsPlayback 播放链路对齐。

若云端 TTS 支持流式而 Piper 仅整段，产品文案上可说明「本地模式为整句播放」。

# 六、分阶段交付（建议）

阶段 A — 可演示闭环（1～2 周量级，视环境而定）

local-voice-service：FastAPI + Faster-Whisper（int8）+ Piper；固定端口如 8001。

仅实现「分块/停顿时 ASR」+「整句 TTS」；前端侧边栏切换 + 后端转发。

验收：本地模式下完成一次语音输入转文字 + 助手回复后本地 TTS 可听。

阶段 B — 体验优化

VAD、动态块长、请求合并与去抖，降低无效 HTTP 调用。

TTS 按标点切句、缓存常用短句（可选）。

监控：单次 ASR/TTS 耗时日志，便于调参。

阶段 C — 强实时（可选）

partial 转写、更细粒度流式协议；评估成本后再做。

# 七、风险与对策摘要

内存：16GB 同时开 Node + 浏览器 + Whisper，需控制模型个数与并发。

格式：WebM→PCM 链路未打通会导致「本地 ASR 全失败」，应尽早用样本音频打通。

协议：硬模拟 DashScope 易踩坑；本地模式独立事件更稳。

全局模式：多用户时内存状态不可靠，预留无状态或存储扩展点。

# 八、与初版 Prompt 的对照

初版任务清单仍然有效；本迭代版补充了：实时性边界、分阶段交付、VOICE_MODE 持久化建议、音视频转码必要性、以及「不强行模拟云端协议」的实现策略。实施时可先按阶段 A 落地，再决定是否进入阶段 B/C。