# SmartAgent4 本地语音（ASR/TTS）双模式方案 — 迭代版

文档版本：v0.3（新增交互一致性与 TTS 长文本优化）

目标：在 LLM 仍走云端的前提下，为 Faster-Whisper（ASR）与 Piper（TTS）增加可落地的「在线/本地」切换；明确实时性边界、分阶段交付与风险对策。

# 一、架构原则（保持不变）

语音推理放在独立 Python 进程（FastAPI），Node 仅 HTTP/WebSocket 转发，避免在 Node 内嵌 ML。

默认「在线」与现有 DashScope ASR、Emotions-System TTS 完全兼容；「本地」为可选路径。

本地服务仅监听 127.0.0.1，避免局域网误暴露。

# 二、实时性与产品形态（本次迭代重点）

2.1 ASR：Faster-Whisper 擅长「整段/分块转写」，与云端「流式逐字」不是同一机制。

MVP（推荐先做）：浏览器侧按固定间隔或 VAD 停顿提交音频块 → HTTP 转写 → 返回整段或 partial 文本；延迟由「块长」决定，通常可达「说完短句即出字」的体验。

进阶：若要对齐 DashScope 的极低延迟流式，需单独设计 partial 结果协议与更细的分块/VAD，工程量显著增加，不宜与 MVP 混为一谈。

2.2 TTS：Piper 多为「整句合成 WAV」。首包延迟主要来自合成时长与编解码；句子不宜过长，可按标点切句。

结论：本地模式可实现「可感知的实时」，但若以「同传级」为标准，需单独立项做流式 ASR/TTS 协议。

# 三、关键交互决策（本次新增）

3.1 在线与离线 ASR 的触发方式统一

在线 ASR：点击开始录音，再次点击结束录音（现状保持）。

离线 ASR：采用完全一致的交互，不新增第二套手势与状态机。

统一好处：用户学习成本最低；前端仅分「处理链路」，不分「触发交互」。

后续增强（可选）：静音自动停止（VAD），但不纳入 MVP。

3.2 TTS 长文本优化策略（在线/离线共用）

第 1 层：文本清洗（去 markdown/代码块/链接/冗余空白，统一停顿符号）。

第 2 层：按句分段合成（推荐每段 40~80 字，段间停顿 150~300ms）。

第 3 层：超长摘要播报（超过阈值默认播摘要，提供“播放全文”）。

统一阈值建议：<=120 直接播；120~280 分段播；>280 默认播摘要。

# 四、硬件与模型建议（i7-13700H / 16GB / 无独显）

Faster-Whisper：device=cpu，compute_type=int8，模型优先 base 或 small；避免 large。

模型进程单例常驻，避免多 Worker 重复加载占满内存。

并发：单机单用户场景足够；多会话需排队或限流，否则延迟抖动。

Piper：可选用 zh 系 medium 模型，CPU 推理通常可接受；注意与磁盘 IO（临时 WAV）的平衡。

# 五、VOICE_MODE 状态管理（相对初版的修正）

初版「全局内存变量」在单机开发可用，迭代建议如下：

单机演示：内存 + POST /api/voice-mode 即可；进程重启后恢复默认「在线」。

体验：前端用 localStorage 记住用户选择，初始化时先读本地再与后端对齐，避免刷新后状态闪烁。

若未来多实例/多用户：改为无状态（请求头 X-Voice-Mode）或 Redis；不在此版强制实现。

# 六、接口与数据路径（迭代细化）

5.1 本地 ASR HTTP 接口

建议同时支持：完整文件上传（multipart）与「单块 PCM/WAV」二进制体，便于调试。

浏览器常见 WebM/Opus：服务端或 Node 侧需 ffmpeg（或等价）转为 16kHz mono PCM 再送 Whisper；否则识别失败或质量差。

WebSocket → HTTP 桥接时，不必强行模拟 DashScope 二进制协议；可为「本地模式」定义简化事件（如 asr:partial / asr:final），前端分支更清晰。

5.2 本地 TTS

返回 WAV 二进制或 Base64，与现有 MultimodalSegment / TtsPlayback 播放链路对齐。

若云端 TTS 支持流式而 Piper 仅整段，产品文案上可说明「本地模式为整句播放」。

# 七、分阶段交付（建议）

阶段 A — 可演示闭环（1～2 周量级，视环境而定）

local-voice-service：FastAPI + Faster-Whisper（int8）+ Piper；固定端口如 8001。

仅实现「分块/停顿时 ASR」+「整句 TTS」；前端侧边栏切换 + 后端转发。

验收：本地模式下完成一次语音输入转文字 + 助手回复后本地 TTS 可听。

阶段 B — 体验优化

VAD、动态块长、请求合并与去抖，降低无效 HTTP 调用。

TTS 按标点切句、缓存常用短句（可选）。

监控：单次 ASR/TTS 耗时日志，便于调参。

阶段 C — 强实时（可选）

partial 转写、更细粒度流式协议；评估成本后再做。

# 八、风险与对策摘要

内存：16GB 同时开 Node + 浏览器 + Whisper，需控制模型个数与并发。

格式：WebM→PCM 链路未打通会导致「本地 ASR 全失败」，应尽早用样本音频打通。

协议：硬模拟 DashScope 易踩坑；本地模式独立事件更稳。

全局模式：多用户时内存状态不可靠，预留无状态或存储扩展点。

# 九、开发计划（按本次迭代落地）

Sprint 1（MVP 可用，3~5 天）

任务 1：前端语音按钮触发统一（在线/离线均“点按开始-点按结束”）。

任务 2：后端 VOICE_MODE 切换接口与状态同步（含 localStorage 回填）。

任务 3：本地 ASR FastAPI 接口可收音频并返回文本（先完整段）。

任务 4：本地 TTS FastAPI 接口可收文本并返回 WAV/Base64。

任务 5：在线/离线路径打通，完成一次完整对话回路验证。

Sprint 2（体验优化，2~4 天）

任务 1：实现 TTS 文本清洗 + 分段合成 + 超长摘要播报策略。

任务 2：加入可配置阈值（TTS_MAX_CHARS、TTS_SEGMENT_SIZE、TTS_MODE）。

任务 3：补充前后端日志与性能统计（ASR/TTS 单次耗时）。

任务 4：回归测试：在线模式不回归、离线模式可稳定切换。

验收标准（新增）

ASR：在线与离线触发行为一致，且离线识别可稳定返回结果。

TTS：长回复不再整段生硬播报，首包等待时间显著下降。

模式切换：刷新页面后模式状态正确恢复，且不会影响 LLM 云端路径。

# 十、与初版 Prompt 的对照

初版任务清单仍然有效；本迭代版补充了：实时性边界、分阶段交付、VOICE_MODE 持久化建议、音视频转码必要性、以及「不强行模拟云端协议」的实现策略。实施时可先按阶段 A 落地，再决定是否进入阶段 B/C。